AI 新媒体运营中台

总体产品方案与技术验证路线

定义产品方向、边界、阶段、现成能力、自研范围和关键风险

执行模式：大哥负责目标、业务判断与验收；Codex 负责产品细化、编码、测试、部署、文档和迭代。

版本 V1.0｜2026年8月15日

# 一、产品定义

本产品是一套部署在本机、供多人通过浏览器使用的 AI 新媒体运营中台，服务 5 个小红书账号。它不是批量群发器，而是把选题、协作、内容、审核、发布和复盘统一起来的人机协同系统。

核心主线：选题录入/采集 → 账号适配 → 多人认领 → AI生成 → 人工编辑审核 → 每账号串行发布 → 日志与人工恢复 → 数据复盘。

# 二、产品目标与边界

| 目标 | MVP是否包含 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 账号隔离与状态 | P0 | 每账号独立Cookie、数据目录、队列和限速 |
| 选题人工录入/导入 | P0 | 先验证协作闭环，自动采集后置 |
| 多人认领 | P0 | 事务锁、转交、释放和审计 |
| AI内容生成与编辑 | P0 | 运行时使用稳定模型接口；Codex负责实现 |
| 人工审核 | P0 | 所有账号默认开启 |
| 串行发布与恢复 | P0 | 幂等、结果确认、日志、截图 |
| 自动热点采集 | P1 | PoC后加入 |
| 素材库与封面模板 | P1 | 首版至少支持上传、排序和最终预览 |
| 数据复盘 | P1 | 先做公开互动快照 |
| Obsidian回流 | P2 | 不阻塞MVP |

# 三、执行原则

- 先PoC后前端扩展

- 一账号一MCP实例，浏览器按需启动，最大并发2

- MCP必须经统一Connector接入

- Codex承担全部研发，但线上生成走明确、可审计的模型接口

- 每个版本必须是可运行闭环，不做大爆炸式交付

- 所有自动发布默认经过人工审核

- 理论能力、README证据和本机实测严格区分

# 四、现有工具分工

| 工具 | 作用 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| Codex | 产品细化、编码、测试、部署、一次性数据处理 | 全部研发的执行者，不等同于生产模型网关 |
| 小红书MCP | 登录、搜索、详情、公开数据和发布 | 底层连接器，受网页改版和风控影响 |
| WorkBuddy专家Skill | 方法论、选题和小红书文案原型 | 先验证可调用性，不能默认是生产API |
| 飞书 | 审核、掉线、失败和超时通知 | 通知通道，不做主前端 |
| Obsidian | 账号画像、品牌事实、历史案例和经验 | 长期知识层，非MVP硬依赖 |
| Next.js/FastAPI/PostgreSQL/Redis | 前端、业务、数据库、任务队列 | 由Codex开发与部署 |

# 五、开源复用结论

| 项目 | 可复用 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| xpzouying/xiaohongshu-mcp | 搜索、详情、互动、图文/视频发布、定时、Cookie | 主连接器候选；单账号能力证据较充分 |
| ShunL12324/xhs-mcp | 账号池、多账号、并发保护、SQLite日志 | 多账号PoC候选，必须实测 |
| Mixpost | 队列、日历、素材库、工作区设计 | 参考交互和领域模型 |
| TryPost | RBAC、审批、品牌语气、编辑与分析 | AGPL限制明显，原则上只参考 |
| Dagu | DAG、重试、审批、运行历史 | 后期复杂编排备选，MVP不引入 |

# 六、阶段路线

| 阶段 | 范围 | 出口条件 |
| --- | --- | --- |
| 阶段0：5账号PoC | 隔离、并发、登录、发布、超时确认、重启恢复、7天运行 | 关键测试全部通过并形成报告 |
| 阶段1：最小闭环 | 账号、人工选题、认领、AI编辑、审核、发布、日志 | 真实运营人员可完成整条链路 |
| 阶段2：运营增强 | 自动采集、素材库、飞书通知、公开数据快照 | 持续运营30篇以上 |
| 阶段3：智能优化 | 适配建议、复盘、Obsidian回流、复杂分析 | 数据量足以支持规则优化 |

# 七、资源与关键风险

当前设备为 M4 Mac mini、16GB内存。采用浏览器按需启动、最大并发2，CPU和内存足够；当前磁盘仅约17.5GB可用，应先腾出40–60GB。关键风险包括登录失效、页面改版、发布超时但实际成功、账号风控、内容同质化、本机休眠和磁盘不足。