AI 新媒体运营中台

MVP开发版详细PRD

面向Codex逐模块实现与大哥逐项验收

执行模式：大哥负责目标、业务判断与验收；Codex 负责产品细化、编码、测试、部署、文档和迭代。

版本 V1.0｜2026年8月15日

# 一、MVP定义

唯一目标：让5账号团队完成“账号在线 → 人工录入选题 → 认领 → AI生成与编辑 → 审核 → 串行发布 → 查看结果/日志 → 异常人工恢复”的最小闭环。

自动热点采集、复杂评分、完整分析、Obsidian自动回流均不作为MVP阻塞项。

# 二、核心用户故事

- 管理员：我希望看到5个账号的在线和队列状态，以便快速处理掉线。

- 运营负责人：我希望创建/导入选题并分配账号，以便团队有统一任务来源。

- 内容运营：我希望认领选题并基于账号画像生成内容，以便减少重复写作。

- 审核员：我希望看到选题依据、最终内容和风险提示，以便安全放行。

- 系统：我希望同一账号串行发布并确认结果，以避免重复和风控。

- 管理员：我希望任何失败都有错误码、日志和恢复按钮，以便不依赖开发排障。

# 三、页面与功能清单

| 页面 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 用户名/密码登录；错误提示；首次管理员初始化 | P0 |
| 首页 | 账号状态、待认领、待审核、待发布、失败任务、今日待办 | P0 |
| 账号中心 | 5账号卡片、扫码、暂停、恢复、队列、发布限制、最近错误 | P0 |
| 选题中心 | 新建、导入、筛选、详情、认领、分配、转交、归档 | P0 |
| 我的内容 | 按状态看板查看本人任务 | P0 |
| 内容编辑器 | 生成、局部改写、人工编辑、素材排序、预览、提交审核 | P0 |
| 审核发布 | 通过、驳回、批注、立即/定时、队列和失败恢复 | P0 |
| 日志中心 | 任务ID、账号、步骤、错误码、截图、重试和操作人 | P0 |
| 素材库 | 上传、版权来源、跨账号复用标记、清理 | P1 |
| 数据分析 | 发布结果和公开互动快照 | P1 |

# 四、详细业务规则

| 规则 | 定义 |
| --- | --- |
| R01 选题认领 | 默认一个选题可被多个账号使用，但同一账号只能有一个有效认领；每次认领必须选择账号和创作角度。 |
| R02 任务锁 | 认领成功后创建Claim；其他人可以查看但不能修改；管理员可转交。 |
| R03 自动释放 | 未产生草稿时24小时未操作可自动释放；已生成草稿后不得自动释放，只能放弃或转交并保留记录。 |
| R04 多人协作 | MVP同一Claim仅一个主负责人；其他人通过批注协作，避免实时协同编辑复杂度。 |
| R05 放弃 | 创作中可以放弃，必须填写原因；草稿保留为历史版本，不进入发布。 |
| R06 审核驳回 | 退回原负责人；负责人不可用时由管理员转交；驳回必须选择原因并可填写意见。 |
| R07 内容版本 | 每次AI生成、人工保存和审核通过都产生版本；发布只能引用审核通过的不可变快照。 |
| R08 发布权限 | 运营只能提交审核；审核员/管理员可通过；自动发布只消费已通过快照。 |
| R09 串行队列 | 同一账号任意时刻最多执行1个发布任务；全局浏览器并发最多2。 |
| R10 幂等 | 同一审核快照只能产生一个有效PublishJob；重复点击返回已有任务，不新建。 |
| R11 超时确认 | MCP超时后先读取该账号最新笔记核对标题/时间/内容指纹，确认未发布才重试。 |
| R12 登录失效 | 立即暂停账号队列；任务保持等待；扫码恢复后由管理员点击续跑。 |
| R13 素材 | 图文发布至少1张图片；记录来源、版权状态、排序和文件哈希；未确认版权不得提交审核。 |
| R14 相似度 | MVP先使用可配置阈值；超过阈值阻断提交审核，管理员可带理由强制放行。 |
| R15 删除 | 业务对象默认归档不物理删除；管理员才能删除未被引用的测试数据。 |

# 五、关键字段定义

| 对象 | 字段 | 类型/必填 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Account | name/persona/audience/content_pillars | 文本/必填 | 账号画像；修改后仅影响新生成任务 |
| Account | status | 枚举/必填 | stopped/starting/online/busy/login_expired/paused/error |
| Topic | title/source_url/relevance | 文本/标题必填 | 来源可为空；业务相关度由人工选择低/中/高 |
| Claim | topic_id/account_id/owner_id/angle | 关联+文本/必填 | 同选题同账号唯一有效 |
| DraftVersion | title/body/tags/media/model_info | 结构化/必填 | 所有版本不可覆盖，新增版本 |
| Media | path/hash/source/copyright/sort | 结构化/必填 | 提交审核前必须确认版权状态 |
| Review | result/reason/comment/reviewer | 枚举/必填 | reject/approve；驳回原因必填 |
| PublishJob | account_id/snapshot_id/idempotency_key/schedule_at | 结构化/必填 | 幂等键唯一；时间不得早于当前 |
| MetricSnapshot | note_id/captured_at/likes/collects/comments | 数值/必填 | 只追加快照，不覆盖历史 |
| AuditLog | actor/action/object/before/after/time | 结构化/必填 | 敏感字段脱敏 |

# 六、状态流转

| 当前状态 | 事件 | 下一状态 | 谁可执行 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待认领 | 认领 | 创作中 | 运营/管理员 | 账号在线非必需；同账号无有效Claim |
| 创作中 | 提交审核 | 待审核 | 负责人 | 标题正文齐全、至少1图、版权确认、相似度通过 |
| 待审核 | 驳回 | 待修改 | 审核员/管理员 | 驳回原因必填 |
| 待修改 | 再次提交 | 待审核 | 负责人 | 生成新版本 |
| 待审核 | 通过 | 待发布 | 审核员/管理员 | 冻结最终快照 |
| 待发布 | 到达时间/立即发布 | 发布中 | 系统 | 账号在线且队列轮到 |
| 发布中 | 确认成功 | 已发布 | 系统 | 拿到链接或核对最新笔记成功 |
| 发布中 | 可恢复失败 | 发布失败 | 系统 | 重试耗尽或需人工 |
| 任意非终态 | 归档 | 已归档 | 管理员 | 无执行中发布任务 |

# 七、权限矩阵

| 操作 | 管理员 | 负责人 | 运营 | 审核员 | 只读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账号扫码/暂停 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 创建/导入选题 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 认领本人账号 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 强制转交/释放 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 生成/编辑 | 是 | 是 | 负责人 | 否 | 否 |
| 审核通过/驳回 | 是 | 可配置 | 否 | 是 | 否 |
| 立即/定时发布 | 是 | 可配置 | 否 | 是 | 否 |
| 失败任务重试 | 是 | 可配置 | 否 | 是 | 否 |
| 查看日志 | 全部 | 全部业务 | 本人任务 | 审核相关 | 只读脱敏 |

# 八、异常与空状态

- 无选题：展示新建/导入按钮和示例模板

- 无可用账号：禁止认领和发布，提示管理员扫码或恢复

- 生成失败：保留用户输入，显示错误码，可重试，不创建空版本

- 图片缺失：阻断提交审核，定位具体文件

- 账号登录失效：暂停队列并显示扫码入口，通知负责人

- 发布结果未知：状态标为“待确认”，禁止立即重试

- 数据库/队列不可用：页面只读并显示维护状态

- 磁盘不足：低于阈值停止新素材上传和发布，发送高优告警

# 九、通知模板

| 事件 | 接收人 | 模板要素 |
| --- | --- | --- |
| 待审核 | 审核员 | 内容标题、账号、提交人、截止时间、打开链接 |
| 审核驳回 | 负责人 | 驳回原因、审核员、修改入口 |
| 发布成功 | 负责人/运营负责人 | 账号、标题、时间、笔记链接 |
| 发布失败 | 管理员/负责人 | 账号、任务ID、错误码、重试次数、日志入口 |
| 登录失效 | 管理员/账号负责人 | 账号、发现时间、扫码入口、受影响任务数 |
| 任务超时 | 负责人/运营负责人 | 选题、停留状态、最后操作时间、转交入口 |
| 磁盘不足 | 管理员 | 当前可用空间、阈值、受限功能 |

# 十、Given-When-Then验收样例

| 场景 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 认领防冲突 | Given 同一选题同一账号未被认领；When 两人同时点击认领；Then 仅一人成功，另一人看到已被认领及负责人。 |
| 草稿版本 | Given 已有版本V1；When AI局部重写并保存；Then 创建V2，V1可查看且不可被覆盖。 |
| 审核驳回 | Given 内容待审核；When 审核员选择事实问题并驳回；Then 状态变待修改，退回原负责人并发送通知。 |
| 幂等发布 | Given 快照S已创建发布任务；When 用户重复点击发布；Then 返回原任务ID，不新增任务。 |
| 登录失效 | Given 账号A失效且B在线；When A/B均有任务；Then A暂停并通知，B正常执行。 |
| 未知结果 | Given MCP发布超时；When 系统无法立即确认；Then 状态待确认，先核对最新笔记，禁止盲目重试。 |
| 相似度阻断 | Given 内容超过阈值；When 提交审核；Then 阻断并指出相似内容，除非管理员带理由放行。 |
| 失败证据 | Given 发布最终失败；When 查看任务；Then 必须看到错误码、时间线、日志和截图。 |