AI 新媒体运营中台

5账号小红书MCP PoC测试方案

在铺设完整前端前验证最关键的不确定性

执行模式：大哥负责目标、业务判断与验收；Codex 负责产品细化、编码、测试、部署、文档和迭代。

版本 V1.0｜2026年8月15日

# 一、PoC目标

验证5套账号环境能否真正隔离，两个账号并发时资源是否可接受，发布是否可确认且不重复，服务重启和登录失效后任务是否能够安全恢复。

# 二、范围与禁止事项

| 包含 | 不包含 |
| --- | --- |
| 5账号独立目录、Cookie和端口 | 完整前端、自动热点评分 |
| 按需启动/停止和最大并发2 | 自动点赞、评论、私信 |
| 登录检查、图文发布、详情读取 | 绕过验证码或平台风控 |
| 幂等、超时确认、重启恢复 | 复杂数据分析和Obsidian |
| 7天稳定性观察 | 商业化功能 |

# 三、测试环境

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 设备 | Mac mini M4 / 16GB；开工前可用磁盘≥40GB |
| 账号 | 5个真实测试账号，明确负责人和风险接受范围 |
| 隔离 | 每账号独立MCP实例、端口、Cookie目录、日志和发布队列 |
| 并发 | 全局最多2个浏览器实例 |
| 内容 | 使用低风险测试内容和可识别标题，禁止重复素材 |
| 记录 | 每次调用保留任务ID、账号ID、时间、结果、错误码、截图和日志 |

# 四、核心测试用例

| 编号 | 场景 | 操作 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | 五账号首次扫码 | 逐个扫码并重启服务 | 5套Cookie独立保存；重启后仍能识别对应账号 |
| P02 | 串号检查 | A/B账号分别读取主页并发布测试草稿 | 账号身份、内容和日志无交叉 |
| P03 | 按需启动 | 停止全部实例后触发A发布 | 自动启动、检查登录、执行、空闲后关闭 |
| P04 | 双账号并发 | A/B同时执行搜索或发布 | 并发≤2；互不阻塞；内存压力可接受 |
| P05 | 其余账号排队 | A/B运行时触发C任务 | C进入等待；有明确状态；前序结束后执行 |
| P06 | 登录失效 | 主动使A登录态失效后发布 | A暂停并通知；B-E不受影响；不盲目重试 |
| P07 | 发布超时 | 模拟超时或断开返回 | 先核对最新笔记；已成功则不重发 |
| P08 | 服务重启 | 发布任务排队后重启后端 | 任务不丢失、不重复，恢复后继续 |
| P09 | 失败重试 | 模拟网络失败 | 最多重试指定次数，之后进入人工队列 |
| P10 | 连续7天 | 每天按计划执行搜索/发布/读取 | 记录掉线率、失败率、内存、磁盘和改版问题 |

# 五、量化门槛

| 指标 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 账号串号 | 0次 |
| 重复发布 | 0次 |
| 登录正常时发布成功率 | ≥90% |
| 发布结果确认成功率 | ≥95% |
| 失败可观测性 | 100%有错误码、日志和截图 |
| 重启后任务恢复 | 100%不丢、不重复 |
| 并发资源 | 最多2账号工作时系统无持续红色内存压力 |
| 7天运行 | 所有异常有分类、有恢复路径、有影响账号范围 |

# 六、退出决策

| 结果 | 决策 |
| --- | --- |
| 全部关键门槛通过 | 进入MVP开发 |
| 单账号通过、多账号不稳 | 保持一账号一实例并强化调度，不采用单进程账号池 |
| 发布确认无法可靠实现 | MVP改为生成+审核+人工点击发布 |
| 账号风控不可接受 | 停止自动发布，只保留内容协作中台 |
| 资源不足 | 降低并发、迁移专用主机或只按任务启动 |

# 七、PoC报告模板

- 测试日期/版本/提交号

- 账号与环境配置

- 逐用例结果和证据

- CPU/内存/磁盘数据

- 登录、发布、数据读取成功率

- 异常清单、根因和恢复方式

- 是否进入MVP的明确结论