AI 新媒体运营中台

测试、验收与上线清单

确保Codex每次交付都可验证、可回滚、可运行

执行模式：大哥负责目标、业务判断与验收；Codex 负责产品细化、编码、测试、部署、文档和迭代。

版本 V1.0｜2026年8月15日

# 一、测试层级

| 层级 | 范围 | 执行者 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 状态机、评分、权限、幂等、错误映射 | Codex自动执行 |
| 集成测试 | 数据库、Redis、模型网关、MCP Connector、飞书 | Codex自动+测试环境 |
| 端到端测试 | 认领到发布的完整浏览器流程 | Codex自动+人工抽查 |
| PoC实测 | 真实账号登录、发布、超时、重启、7天运行 | Codex记录，大哥批准真实账号操作 |
| 用户验收 | 业务规则、页面可用性、内容质量 | 大哥/实际运营人员 |

# 二、P0验收清单

- 5账号数据目录、Cookie、队列和权限完全隔离

- 同选题同账号并发认领仅一人成功

- 草稿版本不覆盖，审核快照不可变

- 同审核快照重复点击不产生第二个发布任务

- 账号A掉线不影响B-E

- 发布未知结果时不盲目重试

- 任何最终失败都有错误码、日志、截图和人工恢复入口

- 服务重启后排队任务不丢失、不重复

- 未授权用户无法操作其他账号或查看凭据

- 素材缺失/版权未确认/相似度超阈值时被阻断

# 三、量化指标

| 指标 | MVP目标 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 初稿生成耗时 | ≤3分钟 | 从点击生成到结构化结果返回 |
| 重复发布率 | 0 | 同内容快照出现多条成功笔记 |
| 登录正常时发布成功率 | ≥90% | 排除平台明确验证要求的任务 |
| 发布结果确认成功率 | ≥95% | 成功链接或最新笔记核对明确 |
| 失败可观测性 | 100% | 错误码+日志；UI步骤涉及页面时附截图 |
| 任务恢复 | 100% | 测试集内重启后不丢不重 |
| 认领冲突 | 0个双成功 | 并发测试100次 |
| 内容效率 | 先测基线，再目标下降≥40% | 认领到提交审核的中位耗时 |

# 四、上线门禁

| 门禁 | 必须满足 |
| --- | --- |
| 代码 | 主分支测试通过；无高危依赖；配置不含密钥 |
| 数据库 | 迁移可执行；备份完成；恢复演练通过 |
| 账号 | 每个账号负责人明确；发布上限和时间段已配置 |
| MCP | 版本锁定；健康检查通过；回退版本可用 |
| 模型 | 模型与提示词版本固定；预算/限流/超时配置完成 |
| 安全 | Tailscale、登录、RBAC、日志脱敏完成 |
| 运维 | 开机自启、关闭休眠、磁盘告警、飞书告警完成 |
| 业务 | 至少一名审核员值守；异常人工发布流程明确 |

# 五、回滚条件

- 连续出现重复发布

- 出现账号串号或权限越权

- 关键页面改版导致发布结果无法确认

- 磁盘不足或数据库异常可能损坏数据

- 错误率持续超过门槛且无法自动熔断