AI 新媒体运营中台

Codex实施路线、决策清单与ROI模板

让单人+Codex模式保持节奏、证据和成本意识

执行模式：大哥负责目标、业务判断与验收；Codex 负责产品细化、编码、测试、部署、文档和迭代。

版本 V1.0｜2026年8月15日

# 一、Codex工作方式

- 每个阶段先输出计划和验收标准，再改代码

- 一次只打通一个可运行闭环

- 所有外部真实发布、账号登录和删除操作需大哥确认

- 每个功能同时交付代码、迁移、测试、文档和回滚说明

- 遇到MCP不确定行为，先写PoC，不在产品层猜测

- 每次演示都使用同一套验收数据，避免“看起来能用”

# 二、建议迭代顺序

| 迭代 | 交付物 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 项目骨架、Docker、数据库、登录 | 本机一键启动；可登录；健康检查 |
| 1 | 账号运行时与单账号MCP Connector | 可按需启动、登录、停止和查看日志 |
| 2 | 5账号隔离与队列 | 串号0；并发2；其余排队 |
| 3 | 选题、认领和状态机 | 冲突锁、转交、放弃和审计通过 |
| 4 | 模型网关、编辑器、版本 | 生成≤3分钟；版本不覆盖 |
| 5 | 素材、审核和最终快照 | 版权、排序、预览和驳回通过 |
| 6 | 幂等发布、确认与人工恢复 | 不重复；失败证据完整 |
| 7 | 飞书通知、备份、Tailscale | 异常可达；远程安全访问 |
| 8 | 公开数据快照与简单看板 | 数据来源和时间清晰 |
| 9 | 自动采集/Obsidian等P1/P2 | 在MVP稳定后按价值加入 |

# 三、大哥需要决策的事项

- 5个账号的名称、定位、负责人和发布上限

- 成员名单及角色

- 是否允许同一选题被多个账号使用

- 审核员和免审核例外（建议MVP无例外）

- 内容生成模型/API和预算上限

- 素材版权规则和保留周期

- 异地访问成员与Tailscale授权

- 真实账号PoC允许的测试频率和内容

- 数据保留、备份周期和可接受停机时间

# 四、运营产能与ROI模板

| 指标 | 当前基线 | MVP后目标 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每账号每日内容数 | 待填 | 待填 | 发布成功篇数/账号/工作日 |
| 单篇选题耗时 | 待测 | 下降目标 | 从开始搜索到选题确认 |
| 单篇创作耗时 | 待测 | 中位数下降≥40% | 认领到提交审核 |
| 审核耗时 | 待测 | 待定 | 提交到审核完成 |
| 每月人工工时 | 待测 | 节省值 | 总耗时×人员成本 |
| 模型成本 | 0/待测 | 预算上限 | 调用token/图片/请求成本 |
| 维护工时 | 0/待测 | 可接受值 | MCP维护+异常处置 |
| 业务结果 | 曝光/线索/品牌待选 | 账号分别设目标 | 不能只用点赞衡量 |

# 五、运营策略分层

| 账号类型 | 策略 |
| --- | --- |
| 实验账号 | 允许较高选题测试频率，但仍遵守限速和审核 |
| 稳定品牌账号 | 低频高质量，审核更严格，禁止自动放行 |
| 获客账号 | 关注有效咨询、线索和转化，不只看互动 |
| 知识沉淀账号 | 关注收藏率、搜索流量和内容寿命 |
| 新账号 | 先建立稳定人设和内容支柱，不追求高频 |

# 六、项目完成定义

完成不是“页面做出来”：而是5账号真实PoC通过、MVP主链路可运行、重复发布为0、失败可恢复、权限和日志可审计，并且实际运营人员愿意连续使用。